| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | Điều chỉnh kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 | Chênh lệch so kế hoạch ban đầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: XSKT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tăng (+) | Giảm (-) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14.44 | Trung tâm văn hóa xã Minh Hòa | CT |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.45 | Trung tâm văn hóa xã Hòa Phú và xã Bình An | CT |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.46 | Trung tâm văn hóa xã Thạnh Lộc | CT |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.47 | Trung tâm VHTT xã Vĩnh Thắng | GQ |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.48 | Trung tâm VHTT xã Định An | GQ | 2016-2018 | 4748 28/10/2016 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.49 | Trung tâm VHTT xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc | GQ |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.50 | Trung tâm VHTT xã Vĩnh Phước B | GQ |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.51 | Trung tâm VHTT xã Mỹ Thuận | HĐ | 2017 | 8093 20/10/2016 | 1.996 | 1.996 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.52 | Trung tâm VHTT xã Mỹ Phước | HĐ |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.53 | Trung tâm VHTT xã Sơn Bình | HĐ |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.54 | Trung tâm VHTT xã Mỹ Hiệp Sơn | HĐ |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.55 | Trung tâm VHTT xã Bình Trị | KL |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.56 | Trung tâm VHTT xã Hòn Nghệ (thay cho TTVH xã Dương Hòa đã được đầu tư) | KL | 2017-2018 | 3025, 28/10/2016; 2135, 07/6/2017; | 3.901 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.57 | Trung tâm VHTT xã Kiên Bình | KL |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.58 | Trung tâm văn hóa xã Tân Khánh Hòa | GT | 2018 | 1278, 26/10/2017; | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.59 | Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Phú | GT | 2018 | 1314, 27/10/2017; | 2.320 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.60 | Trung tâm văn hóa xã Phú Mỹ | GT |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.61 | Trung tâm VHTT xã Nam Du | KH |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 14.62 | Trung tâm VHTT xã An Sơn | KH |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| V | Ngành, lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội |  |  |  | 380.581 | 313.135 | 118.437 | 118.437 | 0 | 118.437 | 118.437 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 233.956 | 167.456 | 48.673 | 48.673 | 0 | 48.673 | 48.673 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo nhà ở học viên thuộc trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Kiên Giang | HĐ | 2014-2016 | 539 (đc), 30/12/2015 | 5.707 | 2.938 | 57 | 57 |  | 57 | 57 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú | GR | 2011-2017 | 1997, 14/9/2011 | 110.305 | 55.153 | 17.000 | 17.000 |  | 17.000 | 17.000 |  |  |  |  |
| 3 | Khu nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần - TTBTXH | CT | 2009-2018 | 427, 13/3/2007; 1397, 25/10/2011; | 44.927 | 40.843 | 5.200 | 5.200 |  | 5.200 | 5.200 |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Kiên Hảo | HĐ | 2012-2018 | 2312, 05/11/2012 | 38.147 | 33.652 | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 5 | Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Kiên Hải | KH | 2015-2017 | 465, 29/10/2014 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.400 |  | 10.400 | 10.400 |  |  |  |  |
| 6 | Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Kiên Lương | KL | 2005-2008 | 1877, 14/9/2005; 43(đc), 09/01/2012; 1625(đc), 07/8/2015; | 21.100 | 21.100 | 10.666 | 10.666 |  | 10.666 | 10.666 |  |  |  |  |
| 7 | Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ kênh 5 xã Nam Thái Sơn | HĐ | 2014 | 2254, 18/6/2014 | 3.770 | 3.770 | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 146.625 | 145.679 | 69.764 | 69.764 | 0 | 69.764 | 69.764 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và chỉnh trang khuôn viên - huyện Tân Hiệp | TH | 2016-2017 | 2189, 29/10/2015 | 3.554 | 3.554 | 3.575 | 3.575 |  | 3.575 | 3.575 |  |  |  |  |
| 2 | Chỉnh trang cơ sở hạ tầng khu từ trần thuộc nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang; HM: Tường rào bao quanh, nhà vệ sinh, xây sẵn hộc mộ, san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, thoát nước, hệ thống cấp điện chiếu sáng và cây xanh. | RG | 2016-2017 | 380/QĐ-SKHĐT, 26/10/2015 | 14.894 | 14.894 | 13.405 | 13.405 |  | 13.405 | 13.405 |  |  |  |  |
| 3 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh | AM | 2017-2018 |  | 1.500 | 1.500 | 1.350 | 1.350 |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |
| 4 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất; HM: Xây dựng mới hàng rào + rãnh thoát nước + đường nội bộ. | HĐ | 2016 | 3766, 28/10/2015 | 2.446 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |
| 5 | Nghĩa trang Liệt sĩ Cây Bàng | UMT |  |  |  |  | 10.350 | 10.350 |  | 10.350 | 10.350 |  |  |  |  |
| 6 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Vùng U Minh Thượng (cơ sở II) | UMT | 2016-2018 | 403/QĐ-SKHĐT, 30/10/2015; 666/QĐ-SKHĐT, 20/12/2016; | 11.431 | 11.431 | 10.260 | 10.260 |  | 10.260 | 10.260 |  |  |  |  |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Vùng Tứ giác Long Xuyên | KL | 2019-2020 |  | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |  | 9.000 | 9.000 |  |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp | TH | 2019-2020 |  | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |  | 9.000 | 9.000 |  |  |  |  |
| 9 | Nâng cấp, sửa chữa Khu nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần - Trung tâm Bảo trợ Xã hội | CT | 2019-2020 |  | 6.681 | 6.681 | 5.975 | 5.975 |  | 5.975 | 5.975 |  |  |  |  |
| 10 | Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng | UMT |  | 723, 24/3/11 | 86.119 | 86.119 | 5.349 | 5.349 |  | 5.349 | 5.349 |  |  |  |  |
| VI | Ngành, lĩnh vực công cộng, phát thanh truyền hình |  |  |  | 116.750 | 69.850 | 13.000 | 13.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 13.000 | 0 |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 110.656 | 63.756 | 7.200 | 7.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 13.000 | 0 |  |
| 1 | Nhà Thiếu nhi Kiên Lương; HM: Khối đào tạo, cổng hàng rào, nhà bảo vệ. ... (trả nợ QT) | KL | 2008-2013 | 792, 26/3/2008 | 18.550 | 18.550 | 119 | 119 |  | 119 | 119 |  |  |  |  |
| 2 | Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận | VT |  | 3383, 24/10/2012 | 5.651 | 5.651 | 151 | 151 |  | 151 | 151 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án chống ngập úng, thu gom và xử lý nước thải cho các phường trên địa bàn TP Rạch Giá (trả nợ CBĐT) | RG |  |  |  |  | 1.170 | 1.170 |  | 1.170 | 1.170 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Tiên (trả nợ CBĐT) | HT |  |  |  |  | 760 | 760 |  | 760 | 760 |  |  |  |  |
| 5 | Sửa chữa nâng cấp các trạm cấp nước trên 02 xã đảo Hòn Nghệ và Sơn Hải, huyện Kiên Lương | KL |  | 2343, 12/8/2015 | 1.678 | 1.678 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 02 nguồn |
| 6 | Hồ chứa nước Bãi Nhà thuộc dự án xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp cụm hồ Kiên Hải (hồ Hòn Ngang, Bãi Nhà và sửa chữa nâng cấp hồ Hòn Lớn), huyện Kiên Hải. | KH | 2015-2019 | 2260, 30/10/2014 | 72.323 | 25.423 |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  | 12.000 |  | 02 nguồn |
| 7 | Đầu tư trang bị kỹ thuật nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình - Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang | RG | 2012 | 362, 04/9/2014 | 5.964 | 5.964 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống thoát nước khu dân cư cảng cá Tắc Cậu, Bình An Châu Thành | CT |  | 4069, 28/10/2014 | 6.490 | 6.490 | 3.400 | 3.400 |  | 3.400 | 3.400 |  |  |  |  |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 6.094 | 6.094 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường quanh đảo Hòn Tre. | KH | 2016 | 918, 30/10/2015 | 1.495 | 1.495 | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |
| 2 | XD hệ thống thoát nước và hàng rào bảo vệ - Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang | RG |  | 381, 26/10/2015 | 3.999 | 3.999 | 3.700 | 3.700 |  | 3.700 | 3.700 |  |  |  |  |
| 3 | Đài truyền thanh huyện Vĩnh Thuận (thiết bị). | VT | 2016-2018 | 3363 30/10/2015 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| VII | Chương trình Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa + hỗ trợ nhà người có công |  |  |  | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 145.000 | 145.000 |  |  | -105.000 | 02 nguồn |
| VIII | Chương trình hỗ trợ hộ nghèo (theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg, 10/8/2015) |  |  |  |  |  | 20.212 | 20.212 |  | 20.212 | 20.212 |  |  |  |  |
| IX | Chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo - CT 134 (Ban Dân tộc) |  |  |  | 112.792 | 89.809 | 0 | 0 | 0 | 27.533 | 27.533 | 0 | 27.533 | 0 |  |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 69.781 | 46.798 | - | - | - | 3.950 | 3.950 | - | 3.950 | - |  |
| 1 | MR trạm cấp nước ấp Rạch Đùng xã Bình Trị - H. Kiên Lương | KL |  | 145/QĐ-SKHĐT, 07/5/2011 | 5.339 |  |  |  |  | 386 | 386 |  | 386 |  | Chuyển nguồn |
| 2 | NC, MR TCN từ các TCN sẵn có xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao - xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận - xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành | CT |  | 183/QĐ-SKHĐT | 3.197 |  |  |  |  | 575 | 575 |  | 575 |  | Chuyển nguồn |
| 3 | HTCN ấp Xà Xiêm xã Bình An - H. Châu Thành | CT |  | 32/QĐ-SKHĐT; 03/10/2008 | 3.466 |  |  |  |  | 42 | 42 |  | 42 |  | Chuyển nguồn |
| 4 | Nâng cấp MR TCN xã Nam Du, H. Kiên Hải | KH |  | 3752/QĐ-BNN-XD; 31/12/2009 | 4.893 |  |  |  |  | 29 | 29 |  | 29 |  | Chuyển nguồn |
| 5 | Mở rộng mạng cấp nước nước xã Đông Hòa - Tân Thạnh, H. An Minh | AM |  | 261/QĐ-SKHĐT, 05/10/2011; | 6.088 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  | Chuyển nguồn |
| 6 | Nâng cấp mở rộng mạng cấp nước Thứ 7 Đông Thái - H. An Minh | AM |  | 133/QĐ-SKHĐT, 01/6/2012 | 3.611 | 3.611 |  |  |  | 435 | 435 |  | 435 |  | Chuyển nguồn |
| 7 | NC, MR mạng cấp nước xã Vĩnh Hòa Hưng Nam- H. Gò Quao | GQ |  | 61/QĐ-SKHĐT, 27/3/2012 | 7.197 | 7.197 |  |  |  | 13 | 13 |  | 13 |  | Chuyển nguồn |
| 8 | NC, MR mạng cấp nước xã Long Thạnh - H. Giồng Riềng | GR |  | 66/QĐ-SKHĐT 11/4/2012 | 4.894 | 4.894 |  |  |  | 762 | 762 |  | 762 |  | Chuyển nguồn |
| 9 | Nâng cấp MR TCN Vĩnh Thuận - H.Vĩnh Thuận | VT |  | 346/QĐ-SKHĐT, 28/10/2013 | 12.528 | 12.528 |  |  |  | 587 | 587 |  | 587 |  | Chuyển nguồn |
| 10 | Nâng cấp MR TCN Định An - H. Gò Quao | GQ |  | 348/QĐ-SKHĐT, 28/10/2013 | 7.938 | 7.938 |  |  |  | 285 | 285 |  | 285 |  | Chuyển nguồn |
| 11 | Nâng cấp MR TCN Lình Huỳnh - H.Hòn Đất | HĐ |  | 345/QĐ-SKHĐT, 28/10/2013 | 6.222 | 6.222 |  |  |  | 281 | 281 |  | 281 |  | Chuyển nguồn |
| 12 | Nâng cấp MR TCN Gò Quao - H. Gò Quao | GQ |  | 344/QĐ-SKHĐT, 28/10/2013 | 4.408 | 4.408 |  |  |  | 355 | 355 |  | 355 |  | Chuyển nguồn |
| (2) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 43.011 | 43.011 | - | - | - | 23.583 | 23.583 | - | 23.583 | - |  |
| 1 | TCN xã Thạnh Trị | TH |  | 96/QĐ-SKHĐT, 30/3/2016 | 5.981 | 5.981 |  |  |  | 3.947 | 3.947 |  | 3.947 |  | Chuyển nguồn |
| 2 | TCN xã Ngọc Chúc | GR |  | 26/QĐ-SKHĐT, 21/01/2016 | 3.802 | 3.802 |  |  |  | 3.200 | 3.200 |  | 3.200 |  | Chuyển nguồn |
| 3 | TCN xã Bình Giang | HĐ |  | 98/QĐ-SKHĐT, 30/3/2016 | 10.151 | 10.151 |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  | 4.000 |  | Chuyển nguồn |
| 4 | TCN xã Giục Tượng | CT |  | 99/QĐ-SKHĐT, 30/3/2016 | 8.451 | 8.451 |  |  |  | 3.750 | 3.750 |  | 3.750 |  | Chuyển nguồn |
| 5 | TCN xã Nam Thái | AB |  | 27/QĐ-SKHĐT, 21/01/2016 | 3.591 | 3.591 |  |  |  | 3.286 | 3.286 |  | 3.286 |  | Chuyển nguồn |
| 6 | TCN xã Phú Mỹ | CT |  | 100/QĐ-SKHĐT, 30/3/2016 | 11.035 | 11.035 |  |  |  | 5.400 | 5.400 |  | 5.400 |  | Chuyển nguồn |
| X | Giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 (đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT năm 2015) | TT |  |  | 1.640.000 |  | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |  |
| 1 | - Huyện An Biên (GTNT) | AB |  |  | 140.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 2 | - Huyện An Minh (GTNT) | AM |  |  | 173.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 3 | - Huyện Châu Thành (GTNT) | CT |  |  | 107.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 4 | - Huyện Giang Thành (GTNT) | GT |  |  | 88.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 5 | - Huyện Giồng Riềng (GTNT) | GR |  |  | 163.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 6 | - Huyện Gò Quao (GTNT) | GQ |  |  | 142.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 7 | - Thị xã Hà Tiên (GTNT) | HT |  |  | 49.000 |  | 0 |  |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.500 |  |  |
| 8 | - Huyện Hòn Đất (GTNT) | HĐ |  |  | 146.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 9 | - Huyện Kiên Hải (GTNT) | KH |  |  | 33.000 |  | 0 |  |  | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |
| 10 | - Huyện Kiên Lương (GTNT) | KL |  |  | 102.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 11 | - Thành phố Rạch Giá (GTNT) | RG |  |  | 53.000 |  | 0 |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |
| 12 | - Huyện Tân Hiệp (GTNT) | TH |  |  | 130.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 13 | - Huyện U Minh Thượng (GTNT) | UMT |  |  | 143.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 14 | - Huyện Vĩnh Thuận (GTNT) | VT |  |  | 153.000 |  | 0 |  |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| 15 | - Huyện Phú Quốc (GTNT) | PQ |  |  | 18.000 |  | 0 |  |  | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |
| XI | Danh mục đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |  |
| (1) | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Du lịch. | RG |  |  | 4.200 | 4.200 | 0 |  |  | 4.200 | 4.200 |  | 4.200 |  |  |
| 2 | Công trình Bia tưởng niệm các chiến sĩ giao liên và thông tin tỉnh Rạch Giá (Kiên Giang) | RG |  |  | 694 | 694 |  |  |  | 694 | 694 |  | 694 |  |  |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh giai đoạn 2016-2020 | RG |  |  | 49.616 | 49.616 |  |  |  | 45.106 | 45.106 |  | 45.106 |  |  |
| XII | Dự phòng |  |  |  |  |  | 122.422 | 122.422 | 0 | 15.041 | 15.041 | 0 | 0 | -107.381 |  |

Phụ lục III

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2016 - 2020 ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 | Điều chỉnh kế hoạch trung hạn năm 2016-2020 | Chênh lệch so Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND, 19/12/2016 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tăng (+) | Giảm (-) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Năm 2016 - 2020 |  |  |  |  |  | 2.029.000 | 2.029.000 | 0 | 4.085.000 | 4.085.000 | 0 | 2.056.000 | 0 |  |
|  | Phân bổ 90% |  |  |  |  |  | 1.826.100 | 1.826.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.224.120 | 1.224.120 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 306.030 | 306.030 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.665.970 | 1.665.970 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  | 202.900 | 202.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Ghi thu ghi chi (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 277.700 | 277.700 | 0 | 0 | 0 |  |
| C | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.583.180 | 2.583.180 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm 2016 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| A1 | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| B1 | Ghi thu ghi chi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| C1 | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 798.000 | 798.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  | 148.000 | 148.000 |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 597.300 | 597.300 |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| 6 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| 7 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 9 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 10 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| 11 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 12 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Huyện U Minh Thượng | UMT |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 14 | Huyện Giang Thành | GT |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
|  | Năm 2017 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| A2 | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 413.960 | 413.960 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.490 | 103.490 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai | TT | 2014-2020 | 2328/QĐ-UBND, 01/10/2013 | 755.022 | 377.511 |  |  |  | 102.163 | 102.163 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Kiên Giang | TT | 2017-2022 | 210/QĐ-UBND, 20/9/2016; | 53.985 | 10.442 |  |  |  | 1.327 | 1.327 |  |  |  |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.470 | 310.470 | 0 | 0 | 0 |  |
| II.1 | Lĩnh vực Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.470 | 268.470 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang - quy mô 1020 giường | RG |  |  |  |  |  |  |  | 268.470 | 268.470 |  |  |  |  |
| II.2 | Chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo - CT 134 (Ban Dân tộc) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | TCN xã Vĩnh Thạnh | GR | 2016-2017 | 568/QĐ-SKHĐT, 31/10/2016 | 12.000 | 12.000 |  |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |
| 2 | TCN xã Vĩnh Hòa Hiệp | CT | 2016-2017 | 567/QĐ-SKHĐT, 31/10/2016 | 10.200 | 10.200 |  |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |  |  |
| 3 | TCN xã Thủy Liễu (NCMR) | GQ | 2016-2017 | 485/QĐ-SKHĐT, 12/10/2016 | 6.272 | 6.272 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 4 | TCN xã Bàn Thạch | GR | 2016-2017 | 526/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 10.500 | 10.500 |  |  |  | 6.900 | 6.900 |  |  |  |  |
| 5 | TCN xã Nam Thái Sơn | HĐ | 2017-2018 | 527/QĐ-SKHĐT, 31/10/2016 | 13.200 | 13.200 |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |
| II.3 | Chương trình MTQG nước sạch nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hệ thống cấp nước Vạn Thanh, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất | HĐ | 2015 | 462/QĐ-SKHĐT, 29/10/2014 | 14.726 | 11.927 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | TCN xã Tân Khánh Hòa (GĐ 2) | GT | 2016-2017 | 463/QĐ-SKHĐT, 29/10/2014 | 12.673 | 11.819 |  |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |  |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| B2 | Ghi thu ghi chi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.100 | 65.100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 43.500 | 43.500 |  |  |  |  |
| 2 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 | 6.500 |  |  |  |  |
| 5 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  | 3.800 | 3.800 |  |  |  |  |
| 6 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  |
| C2 | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 620.940 | 620.940 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 542.880 | 542.880 |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | 2.400 |  |  |  |  |
| 6 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |
| 7 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 9 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 11 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 12 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Huyện U Minh Thượng | UMT |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 |  |  |  |  |
| 14 | Huyện Giang Thành | GT |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  | Năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| A3 | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.160 | 336.160 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.040 | 84.040 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai | TT | 2014-2020 | 2328/QĐ-UBND, 01/10/2013 | 755.022 | 377.511 |  |  |  | 74.925 | 74.925 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Kiên Giang | TT | 2017-2022 | 210/QĐ-UBND, 20/9/2016; | 53.985 | 10.442 |  |  |  | 9.115 | 9.115 |  |  |  |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.120 | 252.120 | 0 | 0 | 0 |  |
| II.1 | Lĩnh vực quản lý nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.600 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trụ sở UBND huyện Châu Thành | CT | 2016-2018 | 3744, 27/10/2015; 5988, 30/11/2017; | 21.600 | 21.600 |  |  |  | 8.600 | 8.600 |  |  |  | 3919/VP-KTTH, 24/7/2017 |
| II.2 | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 84.211 | 84.211 |  |  |  | 243.520 | 243.520 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu | PQ | 2014-2015 | 1903, 10/9/2014 | 84.211 | 84.211 |  |  |  | 60.550 | 60.550 |  |  |  | 5665/VP-KTTH, 24/10/2017 |
| 2 | Đầu tư công trình GTNT (bù vay tín dụng ưu đãi) | TT |  |  |  |  |  |  |  | 182.970 | 182.970 |  |  |  |  |
| 2.1 | - Huyện An Biên (GTNT) | AB |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |
| 2.2 | - Huyện An Minh (GTNT) | AM |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  |
| 2.3 | - Huyện Châu Thành (GTNT) | CT |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| 2.4 | - Huyện Giang Thành (GTNT) | GT |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 2.5 | - Huyện Giồng Riềng (GTNT) | GR |  |  |  |  |  |  |  | 27.970 | 27.970 |  |  |  |  |
| 2.6 | - Huyện Gò Quao (GTNT) | GQ |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| 2.7 | - Thị xã Hà Tiên (GTNT) | HT |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 2.8 | - Huyện Hòn Đất (GTNT) | HĐ |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 2.9 | - Huyện Kiên Hải (GTNT) | KH |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 2.10 | - Huyện Kiên Lương (GTNT) | KL |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |
| 2.11 | - Thành phố Rạch Giá (GTNT) | RG |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 2.12 | - Huyện Tân Hiệp (GTNT) | TH |  |  |  |  |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
| 2.13 | - Huyện U Minh Thượng (GTNT) | UMT |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |
| 2.14 | - Huyện Vĩnh Thuận (GTNT) | VT |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| 2.15 | - Huyện Phú Quốc (GTNT) | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| B3 | Ghi thu ghi chi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 159.600 | 159.600 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 120.000 | 120.000 |  |  |  |  |
| 2 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  | 39.600 | 39.600 |  |  |  |  |
| C3 | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 504.240 | 504.240 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 409.800 | 409.800 |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  | 5.400 | 5.400 |  |  |  |  |
| 4 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | 2.400 |  |  |  |  |
| 6 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  |
| 7 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 9 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |
| 10 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 11 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |
| 12 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Huyện U Minh Thượng | UMT |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 14 | Huyện Giang Thành | GT |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 15 | Huyện Kiên Hải | KH |  |  |  |  |  |  |  | 4.800 | 4.800 |  |  |  |  |
|  | Năm 2019 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| A4 | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư công trình GTNT (bù vay tín dụng ưu đãi) | TT |  |  |  |  |  |  |  | 39.800 | 39.800 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin Truyền thông | RG |  |  |  |  |  |  |  | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |
| 3 | Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc | CT |  |  |  |  |  |  |  | 84.000 | 84.000 |  |  |  |  |
| 4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Yên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| 5 | Kho tập kết hàng hóa cửa khẩu Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |
| 6 | Đường kênh Đòn Dong | CT |  |  |  |  |  |  |  | 32.500 | 32.500 |  |  |  |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| B4 | Ghi thu ghi chi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C4 | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Năm 2020 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| A5 | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc | CT |  |  |  |  |  |  |  | 90.500 | 90.500 |  |  |  |  |
| 2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Yên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| 3 | Kho tập kết hàng hóa cửa khẩu Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 4 | Đường kênh Đòn Dong | CT |  |  |  |  |  |  |  | 39.500 | 39.500 |  |  |  |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| B5 | Ghi thu ghi chi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C5 | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Tăng thu vốn đất năm 2017 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| A6 | Thực hiện đầu tư 40% nộp NS tỉnh |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Thực hiện công tác đo đạt bản đồ (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Thực hiện đầu tư (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc | CT |  |  |  |  |  |  |  | 25.500 | 25.500 |  |  |  |  |
| III | Dự phòng |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| B6 | Ghi thu ghi chi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C6 | Thực hiện đầu tư 60% nộp NS huyện |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |  |

Phụ lục IV

DANH MỤC VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐĐT điều chỉnh được TTgCP giao KH các năm | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tại 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 | Điều chỉnh kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 | Chênh lệch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó: Vốn NSTW | Tăng (+) | Giảm (-) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 6.407.700 | 317.541 | 46.594 | 6.542.737 | 317.541 | 46.594 | 169.737 | -34.700 |  |
| A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÔC GIA |  |  |  |  |  | 570.600 | 1.604 | 3.677 | 601.829 | 1.604 | 3.677 | 31.229 | 0 |  |
| I | Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  |  | 77.400 |  |  | 102.869 |  |  | 25.469 |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| II | Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trong đó: |  |  |  |  |  | 493.200 | 1.604 | 3.677 | 498.960 | 1.604 | 3.677 | 5.760 |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 1 | Xã điểm Nông thôn mới Định Hòa | GQ |  |  |  |  | 2.797 |  | 2.797 | 2.797 |  | 2.797 |  |  |  |
| 2 | Nhà Văn hóa xã Định Hòa | GQ |  |  |  |  | 880 |  | 880 | 880 |  | 880 |  |  |  |
| 3 | Bổ sung vốn XD mô hình nông thôn mới | GQ |  |  |  |  | 1.604 | 1.604 |  | 1.604 | 1.604 |  |  |  |  |
| B | HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG THEO QĐ SỐ 22/QĐ-TTg | TT |  |  |  |  | 202.050 |  |  | 202.354 |  |  | 304 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) và 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU |  |  |  |  |  | 5.635.050 | 315.937 | 42.917 | 5.738.554 | 315.937 | 42.917 | 138.204 | -34.700 |  |
| I | Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  |  | 1.457.078 | 3.337 | 13.202 | 1.447.878 | 3.337 | 13.202 | 15.000 | -24.200 |  |
| I.1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường kênh KT 1 | AM |  |  | 200.000 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Kè, đường huyện Kiên Lương | KL |  |  | 160.000 |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| I.2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 1.453.078 | 3.337 | 13.202 | 1.443.878 | 3.337 | 13.202 | 15.000 | -24.200 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  |  | 578.517 | 3.337 | 13.202 | 578.517 | 3.337 | 13.202 |  |  |  |
| 1 | Kè chống sạt lở vùng lũ huyện Tân Hiệp | TH |  | 2176, 10/10/2011 | 205.000 | 205.000 | 7.316 |  | 7.316 | 7.316 |  | 7.316 |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Đường Liên xã Vĩnh Thuận - Tân Thuận - Minh Thuận | VT |  | 1095, 21/6/2007 | 36.000 | 23.296 | 2.500 |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Đường Chu Văn An | RG |  | 1349, 06/02/2010 | 12.507 | 12.507 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 4 | Đường Gò Quao - Vĩnh Phước - Vĩnh Tuy (gói số 2) | GQ |  | 2313, 06/9/2014 | 20.385 | 20.385 | 1.140 |  | 1.140 | 1.140 |  | 1.140 |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 5 | Đường Gò Quao - Vĩnh Phước - Vĩnh Tuy (gói số 1) | GQ |  | 2313, 06/9/2014 | 20.385 | 20.385 | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 |  | 1.500 |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 6 | Đường và bến cập tàu đảo Lại Sơn - Kiên Hải | KH |  | 2529, 17/11/2010; 1263, 15/6/2012; 1600, 25/6/2013; | 437.000 | 437.000 | 3.337 | 3.337 |  | 3.337 | 3.337 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 7 | Đường và bến cập tàu xã Hòn Tre | KH |  | 1171, 15/7/2009 | 92.746 | 92.746 | 446 |  | 446 | 446 |  | 446 |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 8 | Kè chống xói lở huyện Giồng Riềng | GR |  | 465a, 22/02/2011; 191, 23/01/2014 | 169.917 | 168.256 | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 9 | Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Kiên Giang | RG |  | 2361, 04/10/2013 | 158.529 | 79.265 | 34.000 |  |  | 34.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 10 | Trung tâm hành chính huyện An Minh | AM |  | 2544, 23/11/2011; 2917, 12/12/2013; | 151.715 | 75.900 | 65.900 |  |  | 65.900 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 11 | Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng. | UMT |  | 1332, 28/5/2013 | 143.120 | 143.120 | 45.000 |  |  | 45.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 12 | Đường Tỉnh 964 | AB, AM |  | 2235a, 25/10/2012; 165, 22/01/2014 | 299.508 | 278.506 | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 13 | Đường và cầu cửa khẩu Quốc gia Giang Thành. | GT |  | 1743, 12/8/2010; 718, 30/3/2016; 1448, 074/7/2017; | 124.927 | 124.927 | 77.078 |  |  | 77.078 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 14 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (1020 giường). | RG |  |  |  |  | 160.000 |  |  | 160.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| (2) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  | 517.427 | 490.427 | 874.561 | 0 | 0 | 865.361 | 0 | 0 | 15.000 | -24.200 |  |
| 1 | Đường Đồng Tranh, PQ | PQ |  | 2579, 29/10/2015 | 118.427 | 118.427 | 47.561 |  |  | 62.561 |  |  | 15.000 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) và 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 2 | Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao) | AB, UMT, VT, GQ |  |  | 309.000 | 309.000 | 290.000 |  |  | 265.800 |  |  |  | -24.200 | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 3 | Hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt khu vực huyện An Minh | AM |  |  |  |  | 110.000 |  |  | 110.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 4 | Đường Kênh Chưng Bầu, huyện Tân Hiệp | TH |  |  | 90.000 | 63.000 | 63.000 |  |  | 63.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 5 | Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ QL 80 đến giáp ranh tỉnh An Giang), huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT 971 (đoạn từ QL80 đến ngã ba Hòn Trẹm) | KL |  |  |  |  | 204.000 |  |  | 204.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 7 | Đường tỉnh ĐT 961 hạng mục: XD 5 cầu và gia cố lề đường (đoạn qua đô thị trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Tân Hiệp) | TH |  |  |  |  | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| II | Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững |  |  |  |  |  | 356.000 | 0 | 0 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận | VT |  | 2269, 30/10/2012 | 113.003 | 108.529 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | XD cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương. | KL |  | 2268, 30/10/2012; 2552, 28/10/2013; | 250.821 | 241.821 | 111.000 |  |  | 111.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Nâng cấp mở rộng cảng cá An Thới | PQ |  | 1180, 27/5/2011; 2599, 30/10/2015 | 62.440 | 56.611 | 41.000 |  |  | 41.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| (2) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 199.000 | 0 | 0 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá mũi Gành Dầu | PQ |  | 1474, 20/7/2015 | 120.000 | 120.000 | 108.000 |  |  | 108.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp nâng cấp, mở rộng cảng cá đảo Thổ Chu | PQ |  |  | 155.000 | 155.000 | 55.000 |  |  | 55.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Cái Lớn - Cái Bé | AB |  |  | 72.000 | 36.000 | 36.000 |  |  | 36.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| III | Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  |  |  | 232.059 | 32.059 | 0 | 232.059 | 32.059 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  |  | 54.059 | 32.059 | 0 | 54.059 | 32.059 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | DA nâng cao năng lực PCCC rừng | TT |  | 2191, 08/11/2007 | 14.163 | 14.163 | 1.059 | 1.059 |  | 1.059 | 1.059 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Dự án VQG Phú Quốc. | PQ |  | 699, 19/3/2002; | 102.000 | 102.000 | 4.000 | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Dự án đầu tư Lâm sinh vườn Quốc gia U Minh Thượng. | UMT |  | 2120, 05/10/2012; 1410, 25/6/2014; | 14.996 | 14.996 | 9.000 |  |  | 9.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 4 | DA nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh KG | TT |  | 2342, 02/10/2013 | 28.884 | 28.884 | 16.000 | 5.000 |  | 16.000 | 5.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng công trình CSHT, quản lý bảo vệ rừng và du lịch sinh thái Vườn quốc gia Phú Quốc giai đoạn 2014-2016 | PQ |  | 2226, 29/10/2014 | 15.500 | 10.000 | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 6 | Đầu tư khôi phục, bảo vệ và Phát triển VQG UMT. | UMT |  | 1427, 27/5/2003; | 118.834 | 89.126 | 22.000 | 22.000 |  | 22.000 | 22.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| (2) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 178.000 | 0 | 0 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững VQG PQ GĐ 2016-2020. | PQ |  | 2600, 30/10/2015 | 90.000 | 90.000 | 81.000 |  |  | 81.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững VQG UMT GĐ 2016-2020. | UMT |  | 2626, 30/10/2015 | 107.909 | 107.909 | 97.000 |  |  | 97.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| IV | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |  |  |  |  |  | 402.559 | 50.000 | 0 | 492.559 | 50.000 | 0 | 90.000 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 294.559 | 50.000 | 0 | 294.559 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên - An Minh (rà, phá bom, mìn, vật nổ) | AB, AM |  | 1470, 04/7/2014 | 19.825 | 17.800 | 7.800 |  |  | 7.800 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Đê chắn sóng và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông. | PQ |  | 1545, 09/7/2010; 279, 05/02/2015; | 151.043 | 135.000 | 24.427 |  |  | 24.427 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Hồ chứa nước Bãi Nhà, huyện Kiên Hải | KH |  | 2260, 30/10/2014 | 72.323 | 46.906 | 28.900 |  |  | 28.900 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 4 | Dự án đê biển An Biên - An Minh (27 Cống). | AB, AM |  | 2319, 25/9/2008 | 788.431 | 645.773 | 83.432 |  |  | 83.432 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 5 | Đường đê biển đoạn qua thành phố Rạch Giá | RG |  | 2109, 09/10/2014; 2605, 11/12/2014; | 389.788 | 230.000 | 150.000 | 50.000 |  | 150.000 | 50.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| (2) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 108.000 | 0 | 0 | 198.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |  |
| 1 | Hồ chứa nước Bãi Cây Mến, huyện Kiên Hải | KH |  |  | 120.000 | 120.000 | 108.000 |  |  | 108.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Dự án ĐTXD Hồ chứa nước Cửa Cạn, huyện Phú Quốc; Hạng mục: Hồ chứa. | PQ |  |  |  |  |  |  |  | 90.000 |  |  | 90.000 |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| V | Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, khu Kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao |  |  |  |  |  | 1.044.774 | 22.541 | 29.715 | 1.044.774 | 22.541 | 29.715 | 0 | 0 |  |
| V.1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Khu tái định cư thị trấn Dương Đông | PQ |  | 60/2016/NQ-HĐND, 19/12/2016 | 300.000 | 300.000 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | KKT ven biển; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Đường thị trấn Dương Đông - Khu du lịch Đá Bàn | PQ |  | 173/QĐ-BQLKKTPQ, 27/10/2016 | 150.000 | 150.000 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | KKT ven biển; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| V.2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 1.044.574 | 22.541 | 29.715 | 1.044.574 | 22.541 | 29.715 | 0 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 430.078 | 22.541 | 29.715 | 430.078 | 22.541 | 29.715 | 0 | 0 |  |
| 1 | Công viên Trần Hầu (giai đoạn 2) | HT |  | 1779, 14/10/2010 | 6.147 | 6.147 | 971 |  | 971 | 971 |  | 971 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Mở rộng bến tàu Mương Đào và nạo vét luồng đầm Đông Hồ | HT |  | 3076, 30/12/2011 | 10.574 | 10.574 | 2.439 |  | 2.439 | 2.439 |  | 2.439 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Sửa chữa khắc phục bờ kè Trần Hầu | HT |  | 1296, 16/9/2008 | 3.309 | 3.309 | 981 |  | 981 | 981 |  | 981 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 4 | Đường nội ô thị xã Hà Tiên Giai đoạn 2 | HT |  | 371, 28/01/2002 | 30.423 | 30.423 | 794 |  | 794 | 794 |  | 794 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 5 | Đường nội ô thị xã Hà Tiên Giai đoạn 4 | HT |  | 1330, 06/6/2004 | 14.931 | 14.931 | 502 |  | 502 | 502 |  | 502 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 6 | Nạo vét luồng vào bến tàu Mương Đào (đoạn từ công viên Đông Hồ đến cầu Mương Đào) | HT |  | 1034a, 14/5/2015 | 14.007 | 14.007 | 5.935 |  | 5.935 | 5.935 |  | 5.935 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 7 | Đường nội ô thị xã Hà Tiên Giai đoạn 3 (Đường Đông Hồ nối dài) | HT |  | 1221, 08/5/2003 | 26.202 | 26.202 | 9.011 |  | 9.011 | 9.011 |  | 9.011 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 8 | Công viên Văn hóa núi Bình San | HT |  | 325, 30/3/2010 | 14.991 | 14.991 | 9.082 |  | 9.082 | 9.082 |  | 9.082 |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 9 | Hạ tầng KCN Thuận Yên | HT |  | 1797, 18/9/2007 | 70.000 | 70.000 | 22.541 | 22.541 |  | 22.541 | 22.541 |  |  |  | KCN; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 10 | Đường vào khu bảo thuế và núi Đá Dựng | HT |  | 2590, 31/10/2013 | 150.000 | 52.500 | 20.500 |  |  | 20.500 |  |  |  |  | KKT cửa khẩu; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 11 | Khu tái định cư Gành Dầu | PQ |  | 149/QĐ-BQLPTPQ,30/10/2014 | 59.373 | 56.000 | 36.000 |  |  | 36.000 |  |  |  |  | KKT ven biển; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 12 | Đường Trung tâm đoạn 1 - Khu vực Bãi Trường | PQ |  | 150/QĐ-BQLPTPQ,03/10/2014 | 476.165 | 473.020 | 321.322 |  |  | 321.322 |  |  |  |  | KKT ven biển; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| (2) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 614.496 | 0 | 0 | 614.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh | PQ |  | 07/QĐ-BQLKKTPQ, 29/10/2015 | 1.495.000 | 1.495.000 | 506.496 |  |  | 506.496 |  |  |  |  | KKT ven biển; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Thạnh Lộc - Giai đoạn I. | CT |  | 12/HĐND-VP, 13/01/2017 | 120.000 | 108.000 | 108.000 |  |  | 108.000 |  |  |  |  | KCN; 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| VI | Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn |  |  |  |  |  | 25.200 | 0 | 0 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 25.200 | 0 | 0 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường PTDTNT THCS huyện An Biên | AB |  | 2180, 06/9/2013 | 81.961 | 30.000 | 25.200 |  |  | 25.200 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| VII | Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch |  |  |  |  |  | 106.500 | 0 | 0 | 106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường quanh núi Hòn Đất | HĐ |  | 2266a, 31/10/2014 | 39.759 | 23.325 | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| (2) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So và Hồ Hoa Mai. | KL, UMT |  | 695, 28/3/2016; 1959, 31/8/2016; | 80.591 | 27.000 | 27.000 |  |  | 27.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Nũi Nai và khu du lịch Thạch Động, thị xã Hà Tiên. | HT |  | 2581, 29/10/2015; 717, 30/3/2016; 1798, 11/8/2016; | 80.340 | 80.340 | 72.000 |  |  | 72.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| VIII | Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm |  |  |  |  |  | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Rà phá bom, mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang | TT |  | 2606, 30/10/2015 | 518.298 | 31.500 | 31.500 |  |  | 31.500 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| IX | Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo |  |  |  |  |  | 1.000.810 | 0 | 0 | 1.000.810 | 0 | 0 |  |  |  |
| X | Thu hồi vốn ứng trước dự án cấp bách chống hạn hán |  |  |  |  |  | 92.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 10.500 | -10.500 |  |
| (1) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 92.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 10.500 | -10.500 |  |
| 1 | ĐTXD công trình khẩn cấp khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn vùng ven sông Cái Bé, huyện Châu Thành; HM: Cống Rạch Cà Lang. | CT |  |  |  |  | 60.000 | 60.000 |  | 49.500 | 49.500 |  |  | -10.500 | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | ĐTXD công trình khẩn cấp khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn vùng ven sông Cái Bé, huyện Châu Thành; HM: Cống Đập Đá. | CT |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | 30.500 | 30.500 |  | 10.500 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Trạm cấp nước cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và lắp bồn thép 2.000m3 + khoan 01 giếng đảo Nam Du. | GQ, KH |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  | 12.000 | 12.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| XI | Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa |  |  |  |  |  | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang |  |  |  | 130.000 | 80.000 | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| XII | Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động |  |  |  |  |  | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Các dự án khởi công mới 2016-2020 |  |  |  |  |  | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm | PQ |  |  | 45.000 | 4.500 | 40.000 |  |  | 40.000 |  |  |  |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| XIII | Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA |  |  |  |  |  | 135.000 | 116.000 | 0 | 135.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  |  | 135.000 | 116.000 | 0 | 135.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  | 116.000 | 116.000 |  | 116.000 | 116.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Dự án ĐTXD công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang | CT |  |  |  |  | 19.000 |  |  | 19.000 |  |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| XIII | DỰ PHÒNG | TT |  |  |  |  | 631.570 |  |  | 654.274 |  |  | 22.704 |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |

Phụ lục số V

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ)

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm | Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 | Điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 | Chênh lệch vốn nước ngoài |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  | Vốn đối ứng (2) | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  | Tổng số (1) |  |  | Tổng số (1) |  | Tăng (+) | Giảm (-) |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NSTW | Tổng số | Trong đó: Cấp phát từ NSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 3.274.106 | 1.245.903 | 462.913 | 2.028.203 | 1.831.575 | 434.691 | 22.000 | 412.691 | 1.020.914 | 157.000 | 863.914 | 492.494 | -41.271 |  |
| I | Ngành công cộng |  |  |  | 2.075.770 | 1.072.780 | 308.045 | 1.002.990 | 1.002.990 | 337.928 | 0 | 337.928 | 514.199 | 135.000 | 379.199 | 41.271 | 0 |  |
| a | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 2.075.770 | 1.072.780 | 308.045 | 1.002.990 | 1.002.990 | 337.928 | 0 | 337.928 | 514.199 | 135.000 | 379.199 | 41.271 | 0 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 2.075.770 | 1.072.780 | 308.045 | 1.002.990 | 1.002.990 | 337.928 | 0 | 337.928 | 514.199 | 135.000 | 379.199 | 41.271 | 0 |  |
| 1 | Dự án ĐTXD công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang |  |  | 2085, 22/9/2011; 2085a, 22/9/2011 | 832.599 | 656.690 | 100.000 | 175.909 | 175.909 |  |  |  | 19.000 | 19.000 |  |  |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP)- Tiểu dự án thành phố Rạch Giá | TT | 2012-2017 | 2093, 23/8/2013; (thay thế 258, 08/02/2012) | 1.243.171 | 416.090 | 208.045 | 827.081 | 827.081 | 337.928 |  | 337.928 | 495.199 | 116.000 | 379.199 | 41.271 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| II | Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh |  |  |  | 367.311 | 39.529 | 39.529 | 327.782 | 327.782 | 55.492 | 22.000 | 33.492 | 120.794 | 22.000 | 98.794 | 65.302 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng công trình cống Sông Kiên, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang | RG | 2012-2015 | 1364/QĐ-UBND, 29/6/2012 | 197.345 | 23.983 | 23.983 | 173.362 | 173.362 | 23.681 | 22.000 | 1.681 | 25.362 | 22.000 | 3.362 | 1.681 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1); 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 2 | Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển từ Bình Sơn đến Bình Giang, huyện Hòn Đất | HĐ | 2015-2020 | 1588/QĐ-UBND, 03/8/2015 | 35.079 | 3.231 | 3.231 | 31.848 | 31.848 | 6.283 |  | 6.283 | 18.848 |  | 18.848 | 12.565 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1); 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 3 | Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Nam Thái, huyện An Biên | AB | 2015-2020 | 1589/QĐ-UBND, 03/8/2015 | 20.487 | 1.915 | 1.915 | 18.572 | 18.572 | 3.528 |  | 3.528 | 10.584 |  | 10.584 | 7.056 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1); 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| 4 | Khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020 | TT | 2015-2020 | 1590/QĐ-UBND, 03/8/2015 | 114.400 | 10.400 | 10.400 | 104.000 | 104.000 | 22.000 |  | 22.000 | 66.000 |  | 66.000 | 44.000 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1); 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| III | Dự án Ô |  |  |  | 831.025 | 133.594 | 115.339 | 697.431 | 500.803 | 0 | 0 | 0 | 385.921 | 0 | 385.921 | 385.921 | 0 |  |
| 1 | Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9 | TT | 2016-2022 | 1825/TTg-QHQT, 14/10/2015; 1693/QĐ-BNN-HTQT, 09/5/2016; | 729.247 | 117.238 | 109.395 | 612.009 | 428.406 |  |  |  | 348.000 |  | 348.000 | 348.000 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 2 | Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bệnh viện Lao tỉnh Kiên Giang | CT | 2016-2018 | 2587/QĐ-UBND, 30/10/2015; 1117/QĐ-UBND, 12/5/2016; | 24.905 | 1.217 | 1.217 | 23.688 | 23.688 |  |  |  | 21.585 |  | 21.585 | 21.585 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 3 | Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 |  | 2015-2017 | 61/QĐ-SKHĐT, 09/3/2016; 62/QĐ-SKHĐT, 09/3/2016; 68/QĐ-SKHĐT, 10/3/2016; 120/QĐ-SKHĐT, 30/3/2016; | 23.044 | 4.727 | 4.727 | 18.317 | 18.317 |  |  |  | 14.233 |  | 14.233 | 14.233 |  | 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1) |
| 4 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai |  | 2017-2022 | 1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 930/QĐ-TTg, 30/5/2016 | 53.829 | 10.412 |  | 43.417 | 30.392 |  |  |  | 2.103 |  | 2.103 | 2.103 |  | 1178/QĐ-BKHĐT, 29/8/2017 (đợt 2) |
| IV | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.271 |  | 41.271 | 0 |  |  |  | -41.271 |  |

Phụ lục số VI

DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh được TTCP cho phép hoặc được cho phép tại các Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH | Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn TPCP |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 1.935.000 |  |
| I | Ngành Giao thông |  |  |  |  |  | 128.700 |  |
|  | Dự án Cửa Lấp - An Thới | PQ |  | 1995, 24/8/2008 | 1.314.737 | 1.314.737 | 128.700 |  |
| II | Ngành Y tế |  |  |  |  |  | 1.557.000 |  |
|  | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang | RG | 2014-2018 | 2010, 25/9/2017 | 4.113.078 | 1.730.000 | 1.557.000 |  |
| III | Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học |  |  |  |  |  | 55.800 |  |
|  | Dự án ĐTXD các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Kiên Giang |  | 2018-2020 |  |  |  | 55.800 |  |
| IV | Dự phòng |  |  |  |  |  | 193.500 |  |