PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ TIÊN

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ TIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 39/2017/NQ-HĐND | Hà Tiên, ngày 03 tháng 02 năm 2017 |

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

bằng nguồn vốn ngân sách thị xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ TIÊN

KHÓA V,  KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-HĐND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên tán thành Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016 -2020, cụ thể như sau:

1. Tổng vốn đầu tư công trung hạn: 201.620 triệu đồng, 111 công trình.

Trong đó:

+ Công trình bố trí trả nợ: 	9.793 triệu đồng (31 công trình).

+ Công trình chuyển tiếp:	 22.914 triệu đồng (23 công trình).

+ Công trình bố trí mới: 	168.613 triệu đồng (57 công trình).

(Kèm theo Danh mục các công trình đầu tư công trung hạn nguồn vốn

ngân sách thị xã giai đoạn 2016 - 2020)

2. Một số giải pháp thực hiện:

a) Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Nâng cao vai trò trách nhiệm tham mưu của các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng. Tăng cường quản lý nhà nước để nâng trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, các nhà thầu xây dựng.

c) Các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành dự án, chủ động tổ chức phối hợp với các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, không để chậm tiến độ triển khai dự án, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực thi pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản trong quản lý thực hiện dự án và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị thực hiện không đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thị xã giao Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên Khóa V, Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 03 tháng 02 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2017.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nhàn

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ TIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2017

của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | LŨY KẾ VỐN ĐÃ BỐ TRÍ 31/1/2016 | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TỔNG CỘNG | KH 2016 | Trong đó | KH 2017 | Trong đó | KH 2018 | Trong đó | KH 2019 | Trong đó | KH 2020 | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  | NSTX | GTGC |  | NSTX | GTGC |  | NSTX | GTGC |  | NSTX | GTGC |  | NSTX | GTGC |  |
|  | TỔNG CỘNG | 425.559 | 131.397 | 201.620 | 39.340 | 13.063 | 26.277 | 29.950 | 12.910 | 17.040 | 36.130 | 17.380 | 18.750 | 49.100 | 31.600 | 17.500 | 47.100 | 28.100 | 19.000 |  |
| I | Trả nợ | 143.855 | 83.512 | 9.793 | 9.793 | 607 | 9.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Trụ sở BCH Quân sự xã Tiên Hải | 488 | 400 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bến tàu Mương Đào giai đoạn 2 | 5.456 | 5.144 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Mạc Thiên Tích nối dài | 4.224 | 3.390 | 255 | 255 | 155 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường Núi Đèn | 1.036 | 992 | 44 | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường Cừ Đứt | 14.501 | 5.075 | 107 | 107 | 104 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường nội ô thị xã Hà Tiên giai đoạn 1 | 15.295 | 14.751 | 449 | 449 |  | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường Giếng Tượng | 14.929 | 5.255 | 245 | 245 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường Tháp 7 tầng | 3.000 | 1.050 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường Xà Xía | 5.718 | 2.001 | 145 | 145 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sân vận động Hà Tiên | 915 | 850 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Mầm non thị xã Hà Tiên (Khối hành chính - hàng rào - sân nền - rãnh thoát nước) | 16.319 | 16.030 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hồ nước ngọt xã đảo Tiên Hải | 1.306 | 1.000 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cầu Đông Hồ thị xã Hà Tiên | 22.000 | 2.288 | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Tô Châu (giai đoạn 2) | 1.150 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Công viên quảng trường thị xã Hà Tiên (hệ thống điện chiếu sáng - chiếu sáng nghệ thuật) | 865 | 390 | 440 | 440 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Công viên quảng trường (sân nền - thoát nước - bó vỉa) | 5.755 | 4.375 | 1.102 | 1.102 |  | 1.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Đường trục chính trung tâm quảng trường thị xã gđ1 | 6.769 | 4.500 | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Đường trục chính trung tâm quảng trường Hà Tiên (trồng cây xanh dãy phân cách) | 628 | 373 | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Công viên Quảng Trường; Mạc Công Du; Bạch Đằng; Trần Hầu; Tuần Phủ Đạt; Tham Tướng Sanh; Đông Hồ (nối dài) (HM: Trồng cây xanh) | 875 |  | 847 | 847 |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Đảng ủy xã Thuận Yên (xây mới hội trường) | 2.622 | 1.509 | 1.010 | 1.010 |  | 1.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Công viên đường Mạc Công Du - Công viên đường Bạch Đằng (GĐ1) | 883 | 500 | 237 | 237 | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Đường tổ 3 ấp Ngã Tư - Rạch Núi | 2.940 | 2.816 | 124 | 124 |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Lộ GTNT xã Mỹ Đức (HM: BTH đường tổ 9 ấp Mỹ Lộ, đường tổ 7 ấp Thạch Động, đường tổ 10 ấp Thạch Động, đường tổ 9 ấp Thạch Động, đường vào sân bay Bà Lý) | 751 | 688 | 44 | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | BTH lộ GTNT xã Mỹ Đức (HM: Hẻm số 1 tổ 3 ấp Thạch Động, đường nông thôn tổ 7 nối tiếp tổ 8 ấp Mỹ Lộ (GĐ 2), đường nông thôn tổ 10 ấp Xà Xía) | 2.510 | 1.653 | 492 | 492 | 41 | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Đường GTNT xã Thuận Yên (HM: Đường vào trường THCS Thuận Yên (gđ2), đường vào tổ 6 tổ 7 ấp Rạch Núi, đường tổ 5 ấp Rạch Vượt (gđ2), đường tổ 5 ấp Ngã Tư gđ 2 (3 cống), đường tổ 1 tổ 2 ấp Ngã Tư | 1.435 | 626 | 475 | 475 |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lộ nông thôn Thuận Yên - Mỹ Đức (HM: BTH đường tổ 5 ấp Rạch Vượt) | 1.961 | 1.866 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Lộ GTNT Mỹ Đức (HM: Đường tổ 1 ấp Thạch Động, Đường tổ 1 - tổ 5 ấp Thạch Động, đường tổ 5 ấp Thạch Động, Đường tổ 10 ấp Mỹ Lộ) | 1.702 | 1.294 | 94 | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Đường từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Thạch Động | 4.500 | 2.040 | 746 | 746 |  | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Đường số 04; 12; 23; 24; 25 ấp Thạch Động | 982 | 884 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Đường số 03 và số 14 ấp Thạch Động | 890 | 692 | 121 | 121 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Đường GTNT xã Mỹ Đức (HM: Đường số 2; 3; 4; 9; 14; 20; 22) | 1.450 | 1.080 | 235 | 235 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chuyển tiếp | 88.780 | 47.885 | 22.914 | 18.510 | 7.648 | 10.862 | 4.404 | 2.600 | 1.804 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | Cầu Ao Sen | 6.265 | 5.002 | 831 | 831 |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MR nâng cấp ngầm hóa hệ thống kỹ thuật điện, viễn thông đường Trần Hầu, Đông Hồ | 14.845 | 8.865 | 1.828 | 1.828 | 1.828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kè Ao Sen | 2.064 | 1.400 | 300 | 300 | 142 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Quảng trường trung tâm thị xã Hà Tiên (hệ thống sàn phun nước nghệ thuật) | 2.958 | 2.369 | 200 | 200 | 68 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kè chắn sóng - hệ thống chiếu sáng đường quanh núi Pháo Đài | 1.503 | 162 | 500 | 500 | 309 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kè Đông Hồ (san lấp mặt bằng, cống thoát nước) | 708 | 454 | 100 | 100 | 17 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nâng cấp, cải tạo đường Mạc Công Du | 2.988 | 2.295 | 613 | 613 | 85 | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp, cải tạo đường Bạch Đằng | 3.046 | 2.106 | 626 | 626 | 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ngầm hóa đường dây trung thế đoạn Chi Lăng - Mạc Tử Hoàng | 1.035 |  | 824 | 824 |  | 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường cặp Ao Sen (Đoạn Chi Lăng - Mạc Cửu) | 1.930 | 74 | 700 | 700 | 460 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hệ thống rãnh phun nước nghệ thuật - Tiểu đảo giao thông Mạc Tử Hoàng | 1.325 |  | 1.100 | 1.100 |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hàng rào Trường Tiểu học Đông Hồ | 239 | 200 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cổng Đình Thần Thành Hoàng | 732 | 470 | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Đường cặp Ao Sen, hạng mục: Xây dựng nền mặt đường - thoát nước (đoạn 2: Đường Mạc Cửu - cuối hồ ao sen, đoạn 3: Cuối đoạn 2 - đường Mạc Cửu) | 1.144 |  | 900 | 900 | 329 | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Đường Hoành Tấu - Bãi Nò | 14.999 | 8.730 | 3.700 | 2.200 | 1.069 | 1.131 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đường trục chính trung tâm quảng trường thị xã giai đoạn 2 | 12.306 | 8.000 | 2.600 | 2.100 | 1.890 | 210 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Đường quanh núi Pháo Đài | 6.112 | 2.325 | 600 | 100 |  | 100 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Công viên Trần Hầu (hồ nước trung tâm) | 6.294 | 2.747 | 2.915 | 2.615 | 152 | 2.463 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Tượng Trang trí 9 cô tiên tại Công viên Trần Hầu | 2.545 |  | 2.200 | 1.800 |  | 1.800 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hội trường Công an thị xã | 1.875 |  | 1.250 | 950 | 550 | 400 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trung tâm văn hóa xã Mỹ Đức | 2.357 | 1.721 | 440 |  |  |  | 440 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Đức (HM: Tu sửa hàng rào - nhà bảo vệ Trung tâm văn hóa xã Mỹ Đức, san lấp mặt bằng sân UBND xã Mỹ Đức và các trụ sở ấp) | 379 | 315 | 64 |  |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Tô Châu (gđ1) | 1.131 | 650 | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Bố trí mới | 192.924 | - | 168.913 | 11.037 | 4.808 | 6.229 | 25.546 | 10.310 | 15.236 | 36.130 | 17.380 | 18.750 | 49.100 | 31.600 | 17.500 | 47.100 | 28.100 | 19.000 |  |
| 1 | Cầu cảng hàng hóa bến tàu Tô Châu | 8.000 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 2 | Trụ sở Khu phố III phường Tô Châu | 400 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 3 | Di dời đường dây trung hạ thế, trụ và trạm biến áp đường số 17 | 200 |  | 200 | 200 | 120 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 4 | Hội Chữ Thập Đỏ | 200 |  | 200 | 200 | 123 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 5 | Cải tạo, mở rộng bãi biển du lịch Mũi Nai | 15.000 |  | 2.200 | 2.200 | 924 | 1.276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 6 | Mương thoát nước Chùa Phật Lớn | 758 |  | 750 | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 7 | Hệ thống thoát nước hẻm 31 - KP III - phường Tô Châu | 400 |  | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 8 | Hàng rào UBND thị xã Hà Tiên | 1.200 |  | 1.120 | 1.120 | 420 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 9 | Hẻm 279 đường Phương Thành | 613 |  | 612 | 612 | 369 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 10 | Nhà chờ Bến tàu Cừ Đứt | 1.600 |  | 1.300 | 400 | 259 | 141 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 11 | Đội kiểm tra trật tự đô thị | 580 |  | 560 | 400 | 369 | 31 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 12 | Mương thoát nước kênh Rạch Ụ | 1.074 |  | 1.050 | 350 |  | 350 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 13 | Cải tạo khuôn viên Chợ Cá - Chợ Đêm Hà Tiên | 1.000 |  | 950 | 850 | 740 | 110 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 14 | Hệ thống cấp nước thị xã Hà Tiên (đường Kênh Xáng Hà Tiên - Kiên Lương) | 4.600 |  | 2.305 | 805 |  | 805 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 15 | San lấp mặt bằng Trường Mầm non Đông Hồ | 1.181 |  | 1.100 | 500 |  | 500 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 16 | Công viên Trần Hầu (HM: Mở rộng bờ kè) | 7.168 |  | 7.100 | 1.500 | 1.484 | 16 | 3.600 | 3.600 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 17 | Đường bê tông tổ 2 khu phố III phường Tô Châu | 400 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | UBND thị xã Hà Tiên (mở rộng sân nền, hàng rào) | 948 |  | 900 |  |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nâng cấp SC trạm y tế xã Thuận Yên | 550 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Trường THCS Đông Hồ (bồi hoàn) | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường Mầm non Đông Hồ (bồi hoàn) | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nâng cấp SC trạm y tế xã Tiên Hải | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sửa chữa trụ sở UBND phường Pháo Đài | 400 |  | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Đường giao thông (Công viên Hồ Sen nghĩa trang liệt sĩ) | 922 |  | 900 |  |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Trụ sở BCH quân sự xã Thuận Yên (SLMB) | 700 |  | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sửa chữa Chi Cục Thuế (Cũ) | 250 |  | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sửa chữa UBND phường Bình San | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Trụ sở Phường đội Pháo đài (SLMB) | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Trường Tiểu học Pháo Đài 2 (BH+SLMB) | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | 500 |  | 500 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Công viên Hồ Sen trước nghĩa trang liệt sỹ | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  | 700 |  | 700 | 1.800 |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  | Đã triển khai |
| 31 | Đường Tỉnh Lộ 28 đoạn Cầu Ao Sen - Vòng xoay (bồi hoàn) | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nghĩa trang liệt sĩ (bồi hoàn mở rộng) | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kè Núi Đèn | 8.500 |  | 8.486 |  |  |  | 3.236 |  | 3.236 | 4.050 |  | 4.050 | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  | Đã triển khai |
| 34 | Khu chăn nuôi tập trung (bồi hoàn + SLMB) | 3.200 |  | 3.200 |  |  |  | 1.200 |  | 1.200 | 500 |  | 500 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 35 | Trung tâm văn hóa thị xã Hà Tiên (bồi hoàn + nhà đa năng) | 10.000 |  | 9.500 |  |  |  | 1.300 |  | 1.300 | 1.200 |  | 1.200 | 3.500 |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.500 |  |
| 36 | Hệ thống cấp nước xã, phường | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |
| 37 | Duy tu lộ nội ô thị xã Hà Tiên | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |
| 38 | Đường cặp Kênh Đồn Tả (bồi hoàn) - Đường P.Pháo Đài | 12.000 |  | 12.000 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 6.000 |  | 6.000 | 3.000 |  | 3.000 | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 39 | Nhà Tang lễ | 6.700 |  | 6.700 |  |  |  |  |  |  | 1.700 |  | 1.700 | 3.000 |  | 3.000 | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 40 | Hẻm tổ 3 Khu phố 4 phường Tô Châu | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Xây mới kho lưu trữ UBND xã Mỹ Đức | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | UBND thị xã (nhà xe - SC trụ sở) | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Đường Núi Nhọn (bồi hoàn) | 1.680 |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  | 1.680 | 1.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Đường Ao Sen giai đoạn 3 nối dài (đấu nối Mạc Tử Hoàng) | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 45 | Trụ sở Khối Vận (xây mới) | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 46 | Đường Nam Hồ di ngã ba Hà Giang (2 Cầu) | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | Đối ứng NS tỉnh |
| 47 | BQL công trình đô thị | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |
| 48 | Sửa chữa các ấp, khu phố (trên địa bàn thị xã) | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |
| 49 | Nâng cấp, cải tạo đường Mạc Thiên Tích (Cầu Tô Châu - Lâm Văn Quang) | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 50 | Công viên Mũi Tàu - phường Tô Châu (SLMB - Bồi hoàn) | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Tổ 6 Khu phố 1 - phường Tô Châu (bồi hoàn) | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 52 | Công viên văn hóa núi Bình San giai đoạn 2 (bồi hoàn) | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  | 4.000 | 11.000 |  | 11.000 |  |
| 53 | Đường Chi Lăng giai đoạn 2 (vỉa hè - thoát nước - mặt đường) | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |
| 54 | Nâng cấp, mở rộng Đường Mạc Cửu giai đoạn 2 (vỉa hè - thoát nước - mặt đường - bồi hoàn) | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 55 | Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Thuận Yên | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 56 | Đường số 19 - Khu dân cư Mương Đào | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  | Đối ứng NSTW |
| 57 | Nâng cấp mở rộng, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật điện - viễn thông đường Mạc Thiên Tích (giai đoạn 2) | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  |