| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 262/2019/NQ-HĐND | Kiên Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2019 |

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

# KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

# Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

# Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016  - 2020;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra  số 105/BC-HĐND ngày 18 tháng 10  năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1. Điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn trong nội bộ và giữa các sở ngành, địa phương với tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 813.637 triệu đồng. Trong đó:

a) Điều chỉnh nội bộ sở, ngành, địa phương: Giảm kế hoạch vốn 06 danh mục dự án, tăng kế hoạch vốn 08 danh mục dự án với tổng kế hoạch vốn điều chỉnh tăng, giảm là 35.777 triệu đồng. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách 35.548 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết 229 triệu đồng.

b) Điều chỉnh giữa các ngành, địa phương: Giảm kế hoạch vốn 42 danh mục dự án, tăng kế hoạch vốn 78 danh mục dự án với tổng kế hoạch vốn tăng giảm là 777.860 triệu đồng. Trong đó vốn cân đối ngân sách là 92.323 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết là 650.987 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 34.550 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục I,II,III kèm theo).

2. Bổ sung vốn danh mục dự án vốn ngân sách Trung ương (vốn ngoài nước) theo Quyết định số 1066/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, với tổng kế hoạch vốn 49.000 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này bãi bỏ một số danh mục dự án tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 179/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018; Nghị quyết số 208/2019/NQ-HĐND ngày 22/4/2019 và Nghị quyết số 221/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã được điều chỉnh tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười bốn thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2019./.

|  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | Đặng Tuyết Em |

Phụ lục I

DANH MỤC CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (PHÂN BỔ THEO TIÊU CHÍ)

(Kèm theo Nghị quyết số 262/2019/NQ-HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quyết định đầu tư | Kế hoạch năm 2019 | Kế hoạch năm 2019 (sau điều chỉnh) | Chênh lệch | THTH đến kỳ báo cáo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tăng | Giảm | Giá trị KLHT | Cấp phát |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10-7 | 14=10-7 | 15 | 16 | 17 |
|  | TỔNG SỐ (A+B) |  |  |  |  | 288.225 | 0 | 2.634 | 288.225 | 0 | 140 | 127.871 | -127.871 | 63.655 | 61.634 |  |
| A | ĐIỀU CHUYỂN NỘI BỘ |  |  |  |  | 61.416 | 0 | 0 | 61.416 | 0 | 0 | 35.548 | -35.548 | 6.397 | 6.323 |  |
| I | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT |  |  | 849.247 | 30.000 | 44.100 | 0 | 0 | 44.100 | 0 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long | TT | 1825/TTg-QHTH, 14/10/2015; 1693/QĐ-BNN-HTQT, 09/5/2016; | 729.247 |  | 44.100 |  |  | 14.100 |  |  |  | -30.000 |  |  |  |
| 2 | Hồ chứa nước Bãi Cây Mến, huyện Kiên Hải | KH | 2281, 30/10/2017; | 120.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  | 30.000 |  |  |  | GPMB |
| II | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 10.529 | 0 | 0 | 10.529 | 0 | 0 | 2.085 | -2.085 | 6.393 | 6.319 |  |
| 1 | Trường THCS Hòn Heo (Trường PTCS Sơn Hải) huyện Kiên Lương (Đối ứng Ngân hàng NN&PTNT tài trợ) | KL | 325/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017; | 13.300 | 8.300 | 3.029 |  |  | 1.626 |  |  |  | -1.403 | 1.700 | 1.626 |  |
| 2 | Trường THPT UMT | UMT | 327/QĐ-SKHĐT, 29/10/2018; | 13.726 | 13.726 | 7.500 |  |  | 6.818 |  |  |  | -682 | 4.693 | 4.693 |  |
| 3 | Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (mở rộng) | RG | 1080, 03/5/2013; 232, 27/5/2016; | 29.886 | 20.386 |  |  |  | 1.361 |  |  | 1.361 |  |  |  | Trả nợ quyết toán |
| 4 | Trường THPT Mong Thọ | CT | 83 29/3/2016 | 13.664 | 13.664 |  |  |  | 527 |  |  | 527 |  |  |  | Trả nợ quyết toán |
| 5 | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang (thanh toán dự án dở dang) | RG |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | Trả nợ quyết toán |
| 6 | Trường THPT Tân Hiệp (sửa chữa 33 phòng) + THCS thị trấn Tân Hiệp (sửa chữa 26 phòng) + THPT Sóc Sơn (sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, hàng rào; cải tạo và xây mới rãnh thoát nước). | TH, HĐ | 43, 22/02/2016 | 5.566 | 5.566 |  |  |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  | Trả nợ quyết toán |
| III | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 6.787 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 0 | 3.463 | -3.463 | 4 | 4 |  |
| 1 | Xây dựng trạm ứng dụng tiến bộ KH&CN tại huyện Phú Quốc | PQ | 1472, 13/7/2012; 1115 (đc), 04/6/2015; | 42.826 | 42.826 | 6.787 |  |  | 3.324 |  |  |  | -3.463 | 4 | 4 |  |
| 2 | Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ các huyện, thị, thành phố. | TT | 335/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017; | 13.500 | 13.500 |  |  |  | 1.030 |  |  | 1.030 |  |  |  | trả nợ quyết toán |
| 3 | ĐTXD hạ tầng kỹ thuật và nhà công vụ - công trình trạm ứng dụng KHCN tại Phú Quốc | PQ | 406/QĐ-SKHĐT, 30/10/2015 | 13.479 | 13.479 |  |  |  | 2.433 |  |  | 2.433 |  |  |  | trả nợ quyết toán |
| B | ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM NGOÀI SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 226.809 | 0 | 2.634 | 226.809 | 0 | 140 | 92.323 | -92.323 | 57.258 | 55.311 |  |
| I | CÔNG AN TỈNH |  |  |  |  | 8.468 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | -8.468 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cở sở làm việc phòng PC46-PC49 thuộc công an tỉnh Kiên Giang (vốn đối ứng) | RG | 7221/QĐ-BCA-H01, 12/11/2018; | 20.800 | 10.400 | 8.468 |  |  | 0 |  |  |  | -8.468 |  |  |  |
| 2 | Cơ sở làm việc Công an huyện U Minh Thượng | UMT | 7105/QĐ-H41-H45, 15/11/2013; | 20.577 | 2.906 |  |  |  | 176 |  |  | 176 |  |  |  |  |
| II | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG |  |  |  |  | 9.703 | 0 | 0 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | -8.573 | 0 | 0 |  |
| 1 | ĐTXD Trường CĐ cộng đồng Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020. | RG, CT | 2585, 30/10/2015 | 48.200 | 48.200 | 9.703 |  |  | 1.130 |  |  |  | -8.573 |  |  |  |
| III | SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH |  |  |  |  | 8.910 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | -7.638 | 168 | 139 |  |
| 1 | Mở rộng Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú | GR | 324/QĐ-SKHĐT, 29/10/2018; | 9.000 | 9.000 | 6.690 |  |  | 72 |  |  |  | -6.618 | 100 | 71 |  |
| 2 | Dự án mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trường đào tạo nghề tại Phú Quốc (Trường Trung cấp Nghề Việt - Hàn) | PQ | 559/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016 | 10.970 | 10.970 | 354 |  |  | 0 |  |  |  | -354 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc Sở Lao động TBXH tỉnh KG | RG | 312/QĐ-SKHĐT, 30/10/2017; | 8.100 | 8.100 | 1.866 |  |  | 1.200 |  |  |  | -666 | 68 | 68 |  |
| IV | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI |  |  |  |  | 2.634 | 0 | 2.634 | 140 | 0 | 140 | 0 | -2.494 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường xã Tân Hội (gói 6+7) | TH | 1594, 16/7/2010 | 89.204 |  | 423 |  | 423 | 140 |  | 140 |  | -283 |  |  |  |
| 2 | Đường Dương Đông - Bãi Thơm | PQ | 29, 05/01/2010 | 536.381 |  | 2.211 |  | 2.211 | 0 |  | 0 |  | -2.211 |  |  |  |
| V | BCH QUÂN SỰ TỈNH |  |  |  |  | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -429 | 0 | 0 |  |
| 1 | Tiểu đoàn Bộ binh 519 | HT | 2592, 31/10/2013; 1584, 26/7/2017; | 48.058 | 48.058 | 429 |  |  | 0 |  |  |  | -429 |  |  |  |
| VI | VĂN PHÒNG TỈNH ỦY |  |  |  |  | 4.815 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | -2.807 | 2.100 | 2.008 |  |
| 1 | Bảo dưỡng sửa chữa công trình phục dựng khu di tích căn cứ Tỉnh ủy (khu 200ha) | UMT | 532, 28/10/2016 | 2.000 | 2.000 | 1.720 |  |  | 0 |  |  |  | -1.720 |  |  |  |
| 2 | Nhà làm việc Ban nội chính và các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang | RG | 2589; 31/10/2013; 1796 (đc), 26/8/2014 | 33.603 | 33.603 | 3.095 |  |  | 2.008 |  |  |  | -1.087 | 2.100 | 2.008 |  |
| VII | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  |  |  |  | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư triển khai hệ thống một cửa điện tử tại các xã, phường, thị trấn tỉnh Kiên Giang | TT | 51/QĐ-SKHĐT, 19/3/2019; | 14.990 | 14.990 | 5.000 |  |  | 0 |  |  |  | -5.000 |  |  |  |
| VIII | BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH |  |  |  |  | 29.981 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | -29.500 | 0 | 0 |  |
| 1 | Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi truờng khu du lịch Chùa Hang- Hòn Phụ Tử (GPMB + khảo sát) thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng. | KL | 1469/QĐ-BVHTTDL, 16/5/2014; 2192, QĐ-BVHTTDL, 25/6/2015; | 149.145 | 24.191 | 29.981 |  |  | 481 |  |  |  | -29.500 |  |  |  |
| IX | SỞ VĂN HÓA VÀ THẺ THAO |  |  |  |  | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản Văn hóa tỉnh | RG | 2283, 30/10/2017 | 130.000 | 50.000 | 10.000 |  |  | 0 |  |  |  | -10.000 |  |  |  |
| X | SỞ CÔNG THƯƠNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang | RG | 260/QĐ-SKHĐT, 09/8/2019; | 1.629 | 1.629 |  |  |  | 1.629 |  |  | 1.629 |  |  |  | công trình bổ sung từ dự phòng NSĐP |
| XI | TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT |  |  |  |  | 30.711 | 0 | 0 | 50.711 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 2.100 | 2.031 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang | RG |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án cấp nước tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 -2020 | TT | 2409, 30/10/2018; | 96.346 | 96.346 | 30.711 |  |  | 45.711 |  |  | 15.000 |  | 2.100 | 2.031 |  |
| XII | HUYỆN KIÊN HẢI |  |  |  |  | 1.700 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | -1.700 | 0 | 0 |  |
| 1 | Khu trung tâm hành chính xã Lại Sơn | KH | 1045, 31/10/2016 | 10.000 | 10.000 | 1.700 |  |  | 0 |  |  |  | -1.700 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc UBND huyện Kiên Hải | KH | 926, 29/10/2014 | 6.000 | 6.000 |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Trạm liên lạc huyện Kiên Hải | KH | 914, 30/10/2015 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  |
| XIII | HUYỆN KIÊN LƯƠNG |  |  |  |  | 5.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án di dân thiên tai sạt lở núi Ba Hòn, Huyện Kiên Lương | KL | 2436, 31/10/2018; | 20.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | 500 |  |  |  | -4.500 |  |  |  |
| XIV | HUYỆN PHÚ QUỐC |  |  |  |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường TH-THCS Gành Dầu (điểm chính) | PQ | 9846, 25/10/2017; | 5.362 | 5.362 | 129 |  |  | 0 |  |  |  | -129 |  |  |  |
| XV | HUYỆN AN MINH |  |  |  |  | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.304 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Đông Hưng A1 | AM | 3739, 29/10/2018; | 3.800 | 3.800 | 2.954 |  |  | 0 |  |  |  | -2.954 |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Đông Hưng 3 (điểm Nông Trường) | AM | 3740, 29/10/2018; | 1.500 | 1.500 | 1.350 |  |  | 0 |  |  |  | -1.350 |  |  |  |
| XVI | HUYỆN GÒ QUAO |  |  |  |  | 1.279 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | -200 | 500 | 495 |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu hành chính huyện GQ | GQ | 4597, 30/10/2018; | 1.279 | 1.279 | 1.279 |  |  | 1.079 |  |  |  | -200 | 500 | 495 |  |
| XVII | HUYỆN GIANG THÀNH |  |  |  |  | 10.594 | 0 | 0 | 23.038 | 0 | 0 | 12.444 | 0 | 7.240 | 7.240 |  |
| 1 | Trường TH&THCS Vĩnh Điều (Đ. HT2) | GT | 1986, 22/10/2018; | 5.199 | 4.300 | 3.594 |  |  | 4.038 |  |  | 444 |  | 240 | 240 |  |
| 2 | Đường số 3, huyện Giang Thành | GT | 1624, 17/8/2018; | 11.806 | 11.806 | 5.000 |  |  | 11.500 |  |  | 6.500 |  | 5.000 | 5.000 |  |
| 3 | Mở rộng Đường HT2, huyện Giang Thành | GT | 1623, 17/8/2018; | 7.985 | 7.985 | 2.000 |  |  | 7.500 |  |  | 5.500 |  | 2.000 | 2.000 |  |
| XVIII | THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ |  |  |  |  | 20.595 | 0 | 0 | 38.138 | 0 | 0 | 17.543 | 0 | 2.500 | 2.468 |  |
| 1 | Đường đê biển đoạn qua thành phố Rạch Giá | RG | 2109, 09/10/2014; 2605, 11/12/2014; | 389.778 | 159.778 | 13.163 |  |  | 26.009 |  |  | 12.846 |  | 2.500 | 2.468 |  |
| 2 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | RG | 736 27/10/2016 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |  |  | 2.169 |  |  | 1.169 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Ngô Quyền | RG | 738 28/10/2016 | 12.289 | 12.289 | 176 |  |  | 687 |  |  | 511 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Hiền | RG | 970, 30/10/2017; | 8.415 | 8.415 | 2.718 |  |  | 3.218 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Trụ sở UBND phường An Hòa | RG | 1092, 29/10/2018; | 11.000 | 11.000 | 3.538 |  |  | 4.538 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | Mẫu giáo Họa Mi | RG | 438, 11/9/2015 | 12.380 | 11.018 |  |  |  | 629 |  |  | 629 |  |  |  |  |
| 7 | Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Vĩnh Thanh | RG | 535, 27/10/2015 | 11.417 | 11.417 |  |  |  | 888 |  |  | 888 |  |  |  |  |
| XIX | HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  |  |  | 17.256 | 0 | 0 | 25.956 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 13.264 | 13.188 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú 1 | CT | 3056, 28/9/2018; | 6.370 | 6.370 | 5.260 |  |  | 5.960 |  |  | 700 |  | 1.960 | 1.960 |  |
| 2 | Trường TH Bình An 2, xã Bình An , huyện Châu Thành | CT | 3058, 28/9/2018 | 7.990 | 7.990 | 2.996 |  |  | 6.496 |  |  | 3.500 |  | 2.996 | 2.996 |  |
| 3 | Trường THCS An Lạc, xã Bình An , huyện Châu Thành | CT | 3059, 28/9/2018 | 7.996 | 7.996 | 3.000 |  |  | 4.000 |  |  | 1.000 |  | 3.000 | 2.950 |  |
| 4 | Cải tạo, mở rộng Hội trường A huyện Châu Thành (HM: Cải tạo, mở rộng) | CT | 3647, 19/10/2018 | 10.000 | 10.000 | 3.000 |  |  | 4.700 |  |  | 1.700 |  | 2.308 | 2.308 |  |
| 5 | Cải thiện môi trường cống Tám Đô (ĐTXD Rãnh thoát nước BTCT+ đan BTCT - đoạn từ cống Tám Đô đến kênh So Đủa) | CT | 4029, 30/10/2018; | 6.000 | 6.000 | 3.000 |  |  | 4.800 |  |  | 1.800 |  | 3.000 | 2.974 |  |
| XX | HUYỆN GIỒNG RIỀNG |  |  |  |  | 31.000 | 0 | 0 | 50.400 | 0 | 0 | 19.400 | 0 | 16.272 | 14.709 |  |
| 1 | Xây mới nhà ăn Huyện ủy Giồng Riềng, | GR | 4460, 15/10/2018; | 5.949 | 2.700 | 2.000 |  |  | 2.700 |  |  | 700 |  | 1.272 | 1.272 | Huyện quản lý công trình |
| 2 | Huyện Giồng Riềng (GTNT) | GR |  |  |  | 29.000 |  |  | 47.700 |  |  | 18.700 |  | 15.000 | 13.437 |  |
| XXI | HUYỆN U MINH THƯỢNG |  |  |  |  | 1.000 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 950 | 936 |  |
| 1 | Xây dựng mới Kho lưu trữ Huyện ủy U Minh Thượng | UMT | 2312, 28/9/2018; | 1.429 | 1.429 | 1.000 |  |  | 1.350 |  |  | 350 |  | 950 | 936 | Huyện quản lý công trình |
| XXIII | HUYỆN HÒN ĐẤT |  |  |  |  | 15.720 | 0 | 0 | 22.020 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 12.000 | 11.933 |  |
| 1 | Huyện Hòn Đất (GTNT) | HĐ |  |  |  | 15.720 |  |  | 22.020 |  |  | 6.300 |  | 12.000 | 11.933 |  |
| XXIV | HUYỆN AN BIÊN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THCS Thị trấn | AB | 311, 20/02/2014 | 8.253 | 8.253 |  |  |  | 639 |  |  | 639 |  |  |  |  |
| 2 | Trường MN Đông Thái (Phú Hưởng) (Phòng học, HR, Sân nền,TB,SLMB) | AB | 836d, 02/4/2015 | 1.821 | 1.821 |  |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Tây Yên A1 (hàng rào, sân nền, SLMB) | AB | 3573, 30/10/2015 | 2.500 | 2.500 |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Hưng Yên (Phòng học, TB) | AB | 3572, 30/10/2015 | 4.150 | 2.929 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 5 | + Tu sửa phòng học chống xuống cấp 2018 - 2020 | AB | 7820, 25/10/2017 | 1.052 | 1.052 |  |  |  | 249 |  |  | 249 |  |  |  |  |
| 6 | Trường TH Đông Thái 3 (phòng học, TB, san lắp và hàng rào) | AB | 5730, 28/10/2016 | 9.999 | 7.500 |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 7 | Trường MN Nam Yên | AB | 5685, 27/10/16 | 1.100 | 1.100 |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |
| XXV | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 7.581 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 2.336 | -6.581 | 164 | 164 |  |
| a | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI |  |  |  |  | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 164 | 164 |  |
| 1 | ĐTXD đường Mỹ Thái; hạng mục xd 06 cầu, huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  | 500 |  |  | 1.500 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | ĐTXD đường tỉnh ĐT.964; hạng mục xd cầu; huyện An Biên, An Minh | AM, AB |  |  |  | 500 |  |  | 1.500 |  |  | 1.000 |  | 164 | 164 |  |
| b | THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp đường Trương Định (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến kM 1+590), TPRG. | RG |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  | 336 |  |  |  |  |
| c | Chuẩn bị đầu tư (chưa phân bổ chi tiết) | TT |  |  |  | 6.581 |  |  | 0 |  |  |  | -6.581 |  |  |  |

Phụ lục II

DANH MỤC CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
NGUỒN VỐN: VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 262/2019/NQ-HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quyết định đầu tư | Kế hoạch năm 2019 | Kế hoạch năm 2019 (sau điều chỉnh) | Chênh lệch kế hoạch giao | THTH đến kỳ báo cáo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tăng | Giảm | Giá trị KLHT | Cấp phát |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10-7 | 14=10-7 | 15 | 16 | 17 |
|  | TỔNG SỐ (A+B) |  |  |  |  | 934.378 | 0 | 0 | 934.378 | 0 | 0 | 651.216 | -651.216 | 151.566 | 151.079 |  |
| A | ĐIỀU CHUYỂN NỘI BỘ |  |  |  |  | 2.176 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 229 | -229 | 1.068 | 1.059 |  |
| I | HUYỆN KIÊN HẢI |  |  |  |  | 2.176 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 229 | -229 | 1.068 | 1.059 |  |
| 1 | Trường Tiểu học và THCS Nam Du (giai đoạn 1: 06 phòng học, sân nền, hàng rào) | KH | 2825, 23/12/2010 | 27.069 | 19.597 |  |  |  | 229 |  |  | 229 |  |  |  |  |
| 2 | Trạm Y tế xã An Sơn | KH | 1046, 31/10/2016 | 4.000 | 4.000 | 176 |  |  | 71 |  |  |  | -105 | 80 | 71 |  |
| 3 | Trung tâm VHTT xã Nam Du | KH | 954, 30/10/2018; | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | 1.876 |  |  |  | -124 | 988 | 988 |  |
| B | ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM NGOÀI SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 932.202 | 0 | 0 | 932.202 | 0 | 0 | 650.987 | -650.987 | 150.498 | 150.020 |  |
| I | SỞ Y TẾ |  |  |  |  | 738.874 | 0 | 0 | 121.004 | 0 | 0 | 0 | -617.870 | 97.300 | 96.827 |  |
| 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang - quy mô 1020 giường | RG | 2236, 29/10/2014; 2010, 25/9/2017; | 4.113.078 | 1.890.000 | 322.870 |  |  | 0 |  |  |  | -322.870 |  |  |  |
| 2 | Bệnh viện Sản Nhi | RG | 426, 03/3/2015 | 915.857 | 183.171 | 256.004 |  |  | 89.004 |  |  |  | -167.000 | 89.000 | 88.571 |  |
| 3 | Bệnh viện Tâm thần | RG | 67, 10/01/2011; 2629, 04/12/2017; | 166.192 | 104.296 | 60.000 |  |  | 27.000 |  |  |  | -33.000 | 8.300 | 8.256 |  |
| 4 | Trung tâm Y tế huyện Giang Thành | GT | 2280, 30/10/2017; | 160.000 | 160.000 | 30.000 |  |  | 0 |  |  |  | -30.000 |  |  |  |
| 5 | Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng | UMT | 2279, 30/10/2017; | 190.000 | 190.000 | 40.000 |  |  | 0 |  |  |  | -40.000 |  |  |  |
| 6 | Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường. | RG | 2433, 31/10/2018; | 761.195 | 761.195 | 30.000 |  |  | 5.000 |  |  |  | -25.000 |  |  |  |
| II | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI |  |  |  |  | 22.506 | 0 | 0 | 366.500 | 0 | 0 | 343.994 | 0 | 1.504 | 1.504 |  |
| 1 | Đường An Thới - Dương Đông | PQ | 3262, 25/12/2009 | 1.563.471 |  | 21.506 |  |  | 65.000 |  |  | 43.494 |  | 1.392 | 1.392 |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng cầu Hùng Vương, huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.500 |  |  | 500 |  | 112 | 112 |  |
| 3 | Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc | PQ |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án ĐTXD công trình cảng hành khách Rạch Giá, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang | RG |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 5 | Dự án ĐTXD công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất | RG, HĐ |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |
| III | SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO |  |  |  |  | 43.501 | 0 | 0 | 16.001 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | 880 | 875 |  |
| 1 | Dự án bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa: + Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tổng Quản - Gò Quao. + Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Quan Đế - Rạch Giá. + Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thạnh Hòa - Giồng Riềng. + Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Phú Hội - Tân Hiệp. + Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Láng Cát - Rạch Giá. + Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Sóc Xoài - Hòn Đất. + Di tích lịch sử văn hóa chùa Cái Bần - Gò Quao. + Di tích lịch sử văn hóa chùa Xẻo Cạn - U Minh Thượng. + Di tích lịch sử thắng cảnh Ba Hòn - Hòn Đất. + Di tích khảo cổ học Nền Chùa - Hòn Đất. | TT | 2282, 30/10/2017; | 36.000 | 36.000 | 23.001 |  |  | 15.001 |  |  |  | -8.000 | 400 | 395 |  |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh giai đoạn 2016-2020 | RG | 2434, 31/10/2018; | 49.616 | 49.616 | 20.000 |  |  | 1.000 |  |  |  | -19.000 | 480 | 480 |  |
| 3 | Tượng đài Bác Hồ (tại Phú Quốc) | PQ |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | -500 |  |  |  |
| IV | SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI |  |  |  |  | 3.480 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc | PQ | 198/QĐ-BQLKKTPQ, 16/10/2018; | 8.602 | 8.602 | 3.480 |  |  | 4.500 |  |  | 1.020 |  |  |  |  |
| V | HUYỆN TÂN HIỆP |  |  |  |  | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.919 | 0 | 0 |  |
| 1 | Công viên Văn hóa thị trấn Tân Hiệp | TH | 2152, 31/10/16 | 3.699 | 3.699 | 1.919 |  |  | 0 |  |  |  | -1.919 |  |  |  |
| VI | HUYỆN GIANG THÀNH |  |  |  |  | 1.050 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | -29 | 633 | 633 |  |
| 1 | Trung tâm văn hóa xã Tân Khánh Hòa | GT | 1278, 26/10/2017; | 3.000 | 2.000 | 1.050 |  |  | 1.021 |  |  |  | -29 | 633 | 633 |  |
| VII | HUYỆN HÒN ĐẤT |  |  |  |  | 770 | 0 | 0 | 10.119 | 0 | 0 | 9.349 | 0 | 443 | 443 |  |
| 1 | Trường THCS Mỹ Lâm | HĐ | 4321, 20/10/2017 | 4.611 | 3.900 | 770 |  |  | 941 |  |  | 171 |  | 443 | 443 |  |
| 2 | Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3 | HĐ | 3747, 28/10/2015 | 2.600 | 2.600 |  |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mẫu giáo thị trấn Hòn Đất + Hàng rào | HĐ | 8105, 20/10/2016 | 8.942 | 8.942 |  |  |  | 2.961 |  |  | 2.961 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp Sơn | HĐ | 3750, 28/10/2015 | 5.611 | 5.611 |  |  |  | 961 |  |  | 961 |  |  |  |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Mỹ Thuận | HĐ | 8091 20/10/2016 | 5.400 | 5.400 |  |  |  | 816 |  |  | 816 |  |  |  |  |
| 6 | Trường Mẫu giáo Nam Thái Sơn | HĐ | 8107 20/10/2016 | 6.830 | 6.830 |  |  |  | 2.159 |  |  | 2.159 |  |  |  |  |
| 7 | Trường Tiểu học Bình Sơn 1 | HĐ | 8100 20/10/2016 | 3.900 | 3.900 |  |  |  | 299 |  |  | 299 |  |  |  |  |
| 8 | Trường THCS thị trấn | HĐ | 8096, 20/10/2016 | 6.376 | 6.376 |  |  |  | 1.921 |  |  | 1.921 |  |  |  |  |
| VIII | HUYỆN AN MINH |  |  |  |  | 32.908 | 0 | 0 | 75.908 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |  |
| 1 | Trung tâm VHTT xã Vân Khánh | AM | 6518 24/10/2016 | 3.000 | 3.000 | 460 |  |  | 908 |  |  | 448 |  |  |  |  |
| 2 | Đường KT1, huyện An Minh | AM | 1127, 13/5/2016; | 200.000 | 198.000 | 32.448 |  |  | 75.000 |  |  | 42.552 |  | 30.000 | 30.000 |  |
| IX | THÀNH PHỐ HÀ TIÊN |  |  |  |  | 36.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 12.496 | 12.496 |  |
| 1 | Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị xã Hà Tiên | HT |  | 30.000 | 30.000 | 36.000 |  |  | 40.000 |  |  | 4.000 |  | 12.496 | 12.496 |  |
| X | HUYỆN VĨNH THUẬN |  |  |  |  | 1.122 | 0 | 0 | 12.933 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Sửa chữa phòng học+Xây dựng mới hàng rào | VT | 3316, 22/10/2015; | 4.564 | 4.564 |  |  |  | 1.665 |  |  | 1.665 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Mẫu giáo Tân Thuận, xây dựng mới 6 phòng học+ Hàng rào+Sân nền+Thiết bị | VT | 2725, 26/10/2016 | 5.134 | 4.702 |  |  |  | 1.102 |  |  | 1.102 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Tân Thuận 2, xây dựng mới 6 phòng học+ Thiết bị | VT | 2726, 26/10/2016 | 3.981 | 3.981 |  |  |  | 1.092 |  |  | 1.092 |  |  |  |  |
| 4 | Trường TH Vĩnh Thuận 1, xây dựng mới 6 phòng học+ Thiết bị | VT | 2729, 26/10/2016 | 4.043 | 4.043 |  |  |  | 1.038 |  |  | 1.038 |  |  |  |  |
| 5 | Trường TH thị trấn 1; HM: xây mới 06 phòng học + thiết bị | VT | 3472, 30/10/2017; | 4.745 | 4.745 |  |  |  | 1.125 |  |  | 1.125 |  |  |  |  |
| 6 | Trường TH & THCS Tân Thuận 1; HM: xây mới 06 phòng học + thiết bị + sân nền. | VT | 3470, 30/10/2017; | 4.808 | 4.808 | 20 |  |  | 1.228 |  |  | 1.208 |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS thị trấn; HM: xây mới 06 phòng bán trú | VT | 3473, 30/10/2017; | 4.233 | 4.233 | 1.102 |  |  | 1.522 |  |  | 420 |  |  |  |  |
| 8 | Mẫu giáo Phong Đông, (xây dựng mới 4 phòng học + Hàng rào+Sân nền+Thiết bị) | VT | 2154, 15/9/2016; | 3.678 | 3.281 |  |  |  | 3.281 |  |  | 3.281 |  |  |  | đối ứng Nhà tài trợ |
| 9 | Trường MG Bình Minh (06 P+ Thiết bị) | VT | 650, 25/5/2016; | 1.702 | 880 |  |  |  | 880 |  |  | 880 |  |  |  |  |
| XI | HUYỆN KIÊN LƯƠNG |  |  |  |  | 4.176 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 1.843 | 1.843 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Dương Hòa (Điểm chính Ngã Tư) | KL | 3662, 24/10/2017; | 7.639 | 6.200 | 2.824 |  |  | 3.362 |  |  | 538 |  | 1.809 | 1.809 |  |
| 2 | Trường Tiểu học Bình An - (Điểm Ba Trại) | KL | 3650, 24/10/2017; | 3.130 | 2.260 | 34 |  |  | 786 |  |  | 752 |  |  |  |  |
| 3 | Trường TH Dương Hòa ( Điểm Tà Săng) | KL | 3648, 24/10/2017; | 4.211 | 2.260 | 1.318 |  |  | 1.617 |  |  | 299 |  | 34 | 34 |  |
| 4 | Sửa chữa phòng học xuống cấp 2017 | KL | 2975, 25/10/2016; | 1.426 | 1.385 |  |  |  | 352 |  |  | 352 |  |  |  |  |
| 5 | Sửa chữa phòng học xuống cấp 2018 | KL | 3652, 24/10/2017; | 1.350 | 1.190 |  |  |  | 560 |  |  | 560 |  |  |  |  |
| XII | HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  |  |  | 3.800 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2.951 | 2.951 |  |
| 1 | Trường THCS Minh Hòa | CT | 3646, 19/10/2018 | 4.100 | 4.100 | 3.800 |  |  | 4.100 |  |  | 300 |  | 2.951 | 2.951 |  |
| XIII | HUYỆN GÒ QUAO |  |  |  |  | 22.855 | 0 | 0 | 24.185 | 0 | 0 | 4.999 | -3.669 | 2.448 | 2.448 |  |
| 1 | Trung tâm văn hóa xã Thủy Liễu | GQ | 5282, 18/12/2018; | 3.500 | 3.500 | 2.535 |  |  | 2.000 |  |  |  | -535 |  |  |  |
| 2 | Trung tâm VHTT xã Vĩnh Phước B | GQ | 4596, 30/10/2018; | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | 1.500 |  |  |  | -500 |  |  |  |
| 3 | Đường nội ô khu trung tâm hành chính huyện Gò Quao | GQ | 4749, 28/10/2016 | 7.200 | 7.200 | 420 |  |  | 26 |  |  |  | -394 | 26 | 26 |  |
| 4 | Trung tâm văn hóa xã Thới Quản | GQ | 5283, 18/12/2018; | 3.500 | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.150 |  |  |  | -350 | 125 | 125 |  |
| 5 | Hệ thống xử lý nước thải 06 điểm chợ | GQ | 5286, 18/12/2018; | 4.800 | 4.800 | 4.800 |  |  | 4.320 |  |  |  | -480 |  |  |  |
| 6 | Xử lý môi trường bãi rác Lục Phi | GQ | 5285, 18/12/2018; | 3.500 | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.150 |  |  |  | -350 |  |  |  |
| 7 | Trường Tiểu học 1, thị trấn Gò Quao | GQ | 4597, 30/10/2018; | 6.200 | 6.200 | 6.100 |  |  | 5.040 |  |  |  | -1.060 | 2.297 | 2.297 |  |
| 8 | Trường MN thị trấn | GQ | 4742, 28/10/2016 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 402 |  |  | 402 |  |  |  | trả nợ quyết toán |
| 9 | Trường TH Vĩnh Thắng 2 | GQ | 4743, 28/10/2016 | 2.500 | 2.500 |  |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  | trả nợ quyết toán |
| 10 | Trường THCS thị trấn | GQ | 3674, 30/9/2015 | 4.400 | 4.400 |  |  |  | 551 |  |  | 551 |  |  |  | trả nợ quyết toán |
| 11 | Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Gò Quao | GQ | 4940, 16/9/2019; | 4.000 | 4.000 |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 12 | Đường kênh Mười Đờn, huyện Gò Quao | GQ | 4939, 16/9/2019; | 4.000 | 4.000 |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
| XIV | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 19.241 | 0 | 0 | 249.254 | 0 | 0 | 230.013 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trạm cấp nước U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang | UMT |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. | VT |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| b | Chuẩn bị đầu tư (chưa phân bổ chi tiết) | TT |  |  |  | 19.241 |  |  | 248.654 |  |  | 229.413 |  |  |  |  |

Phụ lục III

DANH MỤC CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
NGUỒN VỐN: TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 262/2019/NQ-HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm | Kế hoạch năm 2019 | Kế hoạch năm 2019 (sau điều chỉnh) | Chênh lệch so kế hoạch giao | THTH đến kỳ báo cáo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi ứng trước |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi ứng trước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăng | Giảm | Giá trị KLHT | Cấp phát |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10-7 | 14=10-7 | 15 | 16 | 17 |
|  | TỔNG (A) |  |  |  |  | 43.400 | 43.400 | 0 | 43.400 | 43.400 | 34.550 | 34.550 | -34.550 | 860 | 860 |  |
| A | ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM NGOÀI SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 43.400 | 43.400 | 0 | 43.400 | 43.400 | 34.550 | 34.550 | -34.550 | 860 | 860 |  |
| I | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI |  |  |  |  |  |  |  | 34.550 | 34.550 | 34.550 | 34.550 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc | PQ |  |  |  |  |  |  | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |  |  |  | thu hồi ứng |
| 2 | Dự án ĐTXD công trình đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang - đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành) | RG, CT |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  |  | thu hồi ứng |
| 3 | Dự án ĐTXD công trình cảng hành khách Rạch Giá, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang | RG |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | thu hồi ứng |
| 4 | Dự án ĐTXD công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất | RG, HĐ |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  |  | thu hồi ứng |
| II | BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH |  |  |  |  | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.875 | 2.875 | 0 | 0 | -25 | 860 | 860 |  |
| 1 | Xây dựng Ụ chống nổ lây kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang | HĐ | 09/QĐ-SKHĐT, 10/01/2019; | 2.875 | 2.875 | 2.900 | 2.900 |  | 2.875 | 2.875 |  |  | -25 | 860 | 860 | thu hồi vốn vượt TMĐT |
| III | HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  |  |  | 32.500 | 32.500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường kênh Đòn Dong | CT |  |  |  | 32.500 | 32.500 |  | 500 | 500 |  |  | -32.000 |  |  |  |
| IV | THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ |  |  |  |  | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.677 | 1.677 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo Nhà làm việc các Ban Đảng Thành ủy Rạch Giá thành kho lưu trữ và nhà ăn Thành ủy Rạch Giá. | RG | 480, 20/6/2019; | 1.677 | 1.677 | 1.700 | 1.700 |  | 1.677 | 1.677 |  |  | -23 |  |  | thu hồi vốn vượt TMĐT |
| V | HUYỆN AN BIÊN |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.998 | 1.998 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ăn UBND huyện An Biên. | AB | 3015, 14/6/2019; | 1.998 | 1.998 | 2.000 | 2.000 |  | 1.998 | 1.998 |  |  | -2 |  |  | thu hồi vốn vượt TMĐT |
| VI | HUYỆN VĨNH THUẬN |  |  |  |  | 1.802 | 1.802 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp sân nền, thoát nước khu hành chính Huyện ủy Vĩnh Thuận | VT | 2304, 11/7/2019; | 1.800 | 1.800 | 1.802 | 1.802 |  | 1.800 | 1.800 |  |  | -2 |  |  | thu hồi vốn vượt TMĐT |
| VII | Vốn chuẩn bị đầu tư | TT |  |  |  | 2.498 | 2.498 |  |  | 0 |  |  | -2.498 |  |  |  |

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số  262/2019/NQ-HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2019

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

| Số TT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2019 Trung ương giao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trong đó: |  |
|  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | TỔNG SỐ | 49.000 | 49.000 | 0 |  |
| A | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | 49.000 | 49.000 | 0 |  |
|  | Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 49.000 | 49.000 | 0 |  |
| 1 | Dự án kết hợp bảo vệ ven biển và khôi phục đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang | 4.000 | 4.000 |  | Bổ sung vốn kế hoạch tại QĐ số 1066/QĐ-BKHĐT, 16/7/2019 |
| 2 | Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT) | 45.000 | 45.000 |  | Bổ sung vốn kế hoạch tại QĐ số 1066/QĐ-BKHĐT, 16/7/2019 |